RÉPUBLIQUE DU CONGO Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

OFFRE COMMERCIALE

Plateforme Nationale

e-Inspection du Travail

Solution digitale de gestion de l'inspection du travail, des plaintes sociales et de la conciliation

| Destinataire | Direction Générale du Travail – Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale |
| --- | --- |
| Préparé par | Numerix Digital ¦ franckalain.ai@gmail.com |
| Référence | OC-DGT-2026-001 |
| Date | 13 June 2026 |
| Version | 1.0 – Confidentiel |

Document confidentiel – Usage exclusif de la Direction Générale du Travail

SOMMAIRE

1.  Résumé Exécutif	3

2.  Contexte et Enjeux	4

3.  Présentation de la Solution	5

4.  Fonctionnalités Détaillées	6

5.  Architecture Technique	9

6.  Plan de Déploiement	10

7.  Offre Financière	12

8.  Garanties et Support	13

9.  Notre Entreprise	14

10.  Conditions Générales	15

1.  RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Numerix Digital soumet à la Direction Générale du Travail la présente offre commerciale pour la mise en œuvre de la Plateforme Nationale e-Inspection du Travail, solution digitale de bout en bout dédiée à la modernisation des services de l'inspection du travail en République du Congo.

Face à la croissance du marché de l'emploi formel et informel, à la multiplication des litiges sociaux et aux exigences de redevabilité envers les travailleurs et les employeurs, la Direction Générale du Travail a besoin d'un outil numérique robuste, sécurisé et conforme aux standards internationaux du droit du travail.

| 🏛️ Conformité légale Respect du Code du Travail congolais et des conventions OIT | ⚡ Efficacité opérationnelle Réduction de 60 % du délai de traitement des plaintes | 📊 Pilotage en temps réel Tableaux de bord et observatoire des statistiques sociales |
| --- | --- | --- |

2.  CONTEXTE ET ENJEUX

2.1  Situation actuelle

La gestion de l'inspection du travail en République du Congo repose encore largement sur des procédures manuelles et des supports papier. Cette situation engendre des délais importants dans le traitement des plaintes, une visibilité réduite sur l'état de conformité des entreprises et des difficultés à consolider les statistiques sociales au niveau national.

2.2  Principaux défis identifiés

Traitement manuel et fragmenté des plaintes de travail (salaires impayés, licenciements abusifs, harcèlement)

Absence d'un registre centralisé et actualisé des entreprises et de leur niveau de conformité

Communication difficile entre les inspecteurs de terrain, les chefs d'inspection et la direction centrale

Manque d'indicateurs fiables pour le pilotage des politiques sociales et du travail

Délais excessifs dans la médiation et la conciliation des conflits collectifs du travail

Absence de traçabilité et d'audit des décisions et actes administratifs liés au travail

2.3  Opportunité de transformation numérique

La digitalisation du service de l'inspection du travail constitue une priorité stratégique alignée sur le Plan National de Développement du Congo et les recommandations du Bureau International du Travail (BIT/OIT). Elle permettra de renforcer l'effectivité du droit du travail, d'améliorer la protection des travailleurs et de promouvoir un environnement des affaires plus transparent et attractif.

3.  PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

La Plateforme Nationale e-Inspection du Travail est une solution web et mobile multi-acteurs qui centralise l'ensemble des processus de l'inspection du travail, de la réception des plaintes à leur résolution judiciaire, en passant par la médiation et la conciliation.

3.1  Les acteurs de la plateforme

| Acteur | Rôle | Accès |
| --- | --- | --- |
| Travailleur / Employé | Dépôt de plaintes, suivi en temps réel | Portail public sécurisé |
| Employeur / Entreprise | Consultation dossiers, réponses aux plaintes | Espace employeur |
| Inspecteur du Travail | Enquête, contrôle, rédaction de procès-verbaux | Interface métier dédiée |
| Chef d'Inspection | Validation, supervision, affectation des cas | Tableau de bord chef |
| Directeur Régional | Pilotage régional, approbation des escalades | Vue régionale |
| Directeur Général | Pilotage national, statistiques, reporting | Tableau de bord DG |
| Médiateur / Conciliateur | Conduite des séances de médiation | Module médiation |
| Administrateur système | Paramétrage, audit, gestion des utilisateurs | Console d'administration |

4.  FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

4.1  Gestion des Plaintes Sociales

Module central permettant la réception, l'instruction et la résolution de toutes les plaintes liées au droit du travail.

10 types de plaintes : salaires impayés, licenciement abusif, harcèlement moral/sexuel, accidents du travail, heures supplémentaires, congés, contrats, discrimination, conditions de travail

Numérotation automatique unique : PLT-AAAA-XXXXXX

Workflow configurable : Reçue → Assignée → En cours → En investigation → Médiation → Résolue / Escaladée / Judiciaire

Niveaux de priorité : Normal, Moyen, Élevé, Urgent

Pièces jointes multiformats (documents, photos, vidéos, audio)

Suivi en temps réel via SMS et e-mail pour le plaignant

Historique complet des changements d'état avec horodatage

4.2  Registre des Entreprises

Base de données nationale unifiée de toutes les entreprises assujetties au Code du Travail.

Enregistrement avec RCCM, NIF, numéro CNPS

Formes juridiques : SARL, SA, SAS, EI, SASU, SNC et autres

Gestion multi-établissements (siège + succursales)

Score de conformité dynamique (0–100) et niveau de risque

Géolocalisation et affectation aux zones d'inspection

Stockage sécurisé des documents légaux (statuts, RCCM, etc.)

Historique des inspections par entreprise

4.3  Gestion des Inspections

Planification et suivi des missions d'inspection sur l'ensemble du territoire national.

Découpage géographique en zones d'inspection (communes, sous-préfectures)

Affectation des inspecteurs par zone

Planification des missions et tournées d'inspection

Fiches d'inspection et procès-verbaux numériques

Workflow d'approbation hiérarchique multi-niveaux

Délégation de pouvoirs et substitution d'approbateurs

4.4  Médiation et Conciliation

Gestion complète des procédures de médiation et de conciliation des conflits collectifs.

Séances en présentiel, en ligne (visioconférence) ou hybride

Planification et convocations automatiques

Résultats : Accord total, accord partiel, désaccord, en attente

Génération automatique des procès-verbaux de conciliation

Archivage et signature numérique des accords

4.5  Procédures Judiciaires

Suivi des dossiers transmis à la justice du travail.

Numérotation des procédures : PROC-AAAA-XXXXXX

Cycle complet : Préparation → Déposé → En examen → Audience → Décision → Appel → Clôture

Gestion des audiences et des convocations

Stockage sécurisé des actes judiciaires et pièces du dossier

4.6  Module Travailleurs Domestiques

Module spécialisé pour la formalisation et la protection des travailleurs domestiques.

Profils : employés de maison, cuisiniers, nourrices, chauffeurs, jardiniers, gardes, aides-soignants

Gestion des certifications et qualifications

Suivi des contrats et expériences professionnelles

Carte professionnelle numérique

4.7  Intelligence Artificielle et Analyse Documentaire

Assistance intelligente pour les inspecteurs et traitement automatique des documents.

Chatbot juridique pour l'assistance aux inspecteurs et aux plaignants

OCR et analyse automatique des documents (contrats, bulletins de paie, PV)

Transcription audio multilingue (Lingala, Kituba, Français) via Whisper AI

Classification et extraction automatique d'informations clés

Suggestions de qualification juridique des faits

4.8  Observatoire et Tableaux de Bord

Pilotage stratégique et production de statistiques sociales pour la prise de décision.

Statistiques quotidiennes et rapports mensuels automatisés

Taux de résolution, délai moyen de traitement, taux de médiation réussie

Cartographie des risques par zone géographique et secteur d'activité

Rapports exportables (PDF, Excel, CSV)

Tableaux de bord personnalisables par profil d'utilisateur

Données alimentant les rapports annuels du Ministère et de l'OIT

4.9  GED – Gestion Électronique des Documents

Système d'archivage électronique professionnel pour tous les actes administratifs du travail.

Arborescence documentaire avec politiques de rétention

Cycle de vie : Brouillon → Actif → Archivé → Supprimé

Versionnage complet et traçabilité des modifications

Contrôle d'accès granulaire par document

Piste d'audit exhaustive de toutes les opérations

4.10  Notifications Multi-canaux

Système de communication proactif vers tous les acteurs de la plateforme.

Notifications par e-mail avec modèles personnalisés

Notifications SMS (pour les plaignants sans accès internet)

Alertes en temps réel via WebSocket (interface web)

Paramétrage des préférences de notification par utilisateur

5.  ARCHITECTURE TECHNIQUE

La plateforme est conçue selon une architecture en couches découplées, garantissant scalabilité, sécurité et maintenabilité à long terme. Elle peut être hébergée sur infrastructure cloud (AWS, Azure, OVHcloud) ou sur serveurs locaux au sein du Ministère.

5.1  Pile technologique

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Backend / API | Django 5.0 + Django REST Framework | API RESTful sécurisée, logique métier |
| Base de données | MySQL / MariaDB | Stockage relationnel des données |
| Authentification | JWT (Simple JWT) + OTP/2FA | Sécurité renforcée des accès |
| Tâches asynchrones | Celery + Redis | Envoi d'emails, calcul de stats, notifications |
| Temps réel | Django Channels + WebSocket | Notifications instantanées |
| Stockage fichiers | AWS S3 / Stockage local | Documents, photos, vidéos |
| IA / OCR | OpenAI (GPT + Whisper) | Analyse documentaire, chatbot, transcription |
| Documentation API | Swagger / ReDoc (drf-spectacular) | Documentation interactive des APIs |
| Sécurité | CORS, RBAC, chiffrement AES-256 | Protection des données sensibles |
| Frontend (optionnel) | React.js / Vue.js | Interface utilisateur moderne |

5.2  Sécurité et Conformité

Authentification forte : JWT + OTP à deux facteurs pour tous les agents publics

Chiffrement des données sensibles au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.3)

Piste d'audit complète et immuable de toutes les actions utilisateurs

Gestion fine des droits d'accès basée sur les rôles (RBAC)

Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention de 30 jours

Tests de pénétration et audit de sécurité avant mise en production

Conformité RGPD pour la protection des données personnelles des travailleurs

6.  PLAN DE DÉPLOIEMENT

Le projet est structuré en quatre phases progressives permettant une montée en charge maîtrisée et une adoption progressive par les équipes de la Direction Générale du Travail.

Phase 1 – Cadrage et Configuration (Mois 1–2)

Atelier de lancement et validation des besoins fonctionnels avec la DGT

Configuration de l'environnement de développement et de recette

Paramétrage du référentiel : zones d'inspection, rôles, types de plaintes

Intégration du référentiel des entreprises existant (import CSV/Excel)

Formation de l'équipe technique du Ministère

Phase 2 – Déploiement pilote – Brazzaville (Mois 3–5)

Mise en production sur le périmètre de Brazzaville et sa région

Formation des inspecteurs du travail (présentiel + guides utilisateur)

Formation des agents chargés de la saisie des plaintes

Accompagnement au changement et support renforcé

Collecte des retours utilisateurs et ajustements

Phase 3 – Déploiement national (Mois 6–9)

Extension à toutes les directions régionales du travail

Activation des modules avancés : IA, GED, observatoire

Formation des directeurs régionaux et chefs d'inspection

Interconnexion avec les systèmes existants (CNSS, DRGSS)

Activation du portail citoyen pour les plaintes en ligne

Phase 4 – Stabilisation et Optimisation (Mois 10–12)

Audit de performance et optimisation technique

Production du premier rapport annuel numérique de l'inspection

Transfert de compétences complet à l'équipe IT du Ministère

Mise en place du SLA de support et maintenance

Bilan et roadmap des évolutions futures

7.  OFFRE FINANCIÈRE

L'offre financière est présentée en deux composantes : un investissement initial de mise en œuvre (licence + déploiement + formation) et un abonnement annuel de maintenance et d'exploitation.

7.1  Récapitulatif des prestations

| Réf. | Prestation | Unité | Qté | P.U. (FCFA HT) | Total (FCFA HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT-01 | Licence logicielle plateforme e-Inspection (perpétuelle) | Forfait | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| LOT-02 | Déploiement, configuration et paramétrage | Forfait | 1 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| LOT-03 | Migration et import des données existantes | Forfait | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| LOT-04 | Formation des utilisateurs et administrateurs | Session | 5 | 1 200 000 | 6 000 000 |
| LOT-05 | Accompagnement au changement (12 mois) | Forfait | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| LOT-06 | Infrastructure cloud (hébergement 1 an) | An | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 |
|  | SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT (HT) |  |  |  | 43 000 000 |
|  | TVA (18 %) |  |  |  | 7 740 000 |
|  | TOTAL INVESTISSEMENT (TTC) |  |  |  | 50 740 000 |

7.2  Maintenance et support annuel (après 1re année)

| Prestation | Détail | Montant annuel (FCFA HT) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance corrective | Correction des anomalies et bugs | 3 500 000 |
| Maintenance évolutive | Mises à jour et nouvelles fonctionnalités mineures | 4 000 000 |
| Hébergement cloud | Serveurs, bande passante, sauvegarde | 6 000 000 |
| Support utilisateurs | Hotline, tickets, formations complémentaires | 2 500 000 |
| TOTAL ANNUEL (HT) |  | 16 000 000 |
| TOTAL ANNUEL (TTC – 18%) |  | 18 880 000 |

7.3  Modalités de paiement

30 % à la signature du contrat : 15 222 000 FCFA TTC

40 % à la livraison de la Phase 2 (déploiement pilote validé) : 20 296 000 FCFA TTC

30 % à la réception définitive (Phase 4 – rapport final) : 15 222 000 FCFA TTC

Validité de l'offre : 90 jours à compter de la date d'émission. Paiement par virement bancaire. Devise : Franc CFA (FCFA). Les prix s'entendent hors taxes. La TVA applicable est de 18 %.

8.  GARANTIES ET SUPPORT

| Indicateur | Engagement |
| --- | --- |
| Disponibilité de la plateforme | 99,5 % / mois (hors maintenance planifiée) |
| Temps de réponse aux incidents critiques | Moins de 4 heures |
| Temps de réponse aux incidents majeurs | Moins de 8 heures ouvrées |
| Temps de résolution des bugs bloquants | Moins de 2 jours ouvrés |
| Sauvegarde des données | Quotidienne – Rétention 30 jours |
| Maintenance planifiée (fenêtre) | Dimanche 00h–06h (hors heures de pointe) |
| Support téléphonique | Lundi–Vendredi, 8h–17h (GMT+1) |
| Rapport mensuel de disponibilité | Fourni automatiquement le 5 du mois suivant |

Une période de garantie de 12 mois est incluse dans le prix de mise en œuvre. Durant cette période, toutes les corrections d'anomalies liées au périmètre contractuel sont prises en charge sans coût additionnel.

9.  NOTRE ENTREPRISE

Numerix Digital est une entreprise de développement logiciel et de conseil en transformation numérique basée en République du Congo. Nous concevons et déployons des solutions digitales sur mesure pour les organismes publics et les entreprises d'Afrique centrale.

9.1  Nos atouts

Expertise prouvée en développement de plateformes e-gouvernement pour les ministères et administrations publiques

Maîtrise des contextes réglementaires et juridiques du travail en République du Congo

Équipe pluridisciplinaire : architectes logiciels, développeurs fullstack, experts UX/UI, spécialistes en sécurité informatique

Utilisation des meilleures pratiques DevOps : CI/CD, tests automatisés, monitoring en continu

Engagement fort sur la formation et le transfert de compétences vers les équipes locales

Support local disponible 5j/7 avec escalade internationale si nécessaire

9.2  Références pertinentes

Plateforme de gestion de projets et courrier administratif – Administration centrale

Système de gestion des diligences et de la GED électronique – Secteur privé

Plateforme e-commerce et paiement en ligne – Secteur commerce

Solution de gestion de la publicité digitale – Médias et communication

9.3  Équipe projet dédiée

| Rôle | Responsabilités | Disponibilité |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Pilotage, coordination, reporting DGT | 100 % |
| Architecte technique | Architecture, choix technologiques, sécurité | 50 % |
| Développeur Backend senior | Django API, base de données, intégrations | 100 % |
| Développeur Frontend senior | Interfaces web, responsive, accessibilité | 100 % |
| Expert IA / Data | Chatbot, OCR, observatoire, statistiques | 50 % |
| Spécialiste formation | Formation, guides utilisateur, accompagnement | 75 % |
| Support technique | Helpdesk, maintenance, monitoring | 100 % |

10.  CONDITIONS GÉNÉRALES

Propriété intellectuelle

La licence accordée à la Direction Générale du Travail est perpétuelle et non exclusive. Le code source de la personnalisation métier peut être cédé en propriété à l'issue d'un accord complémentaire.

Confidentialité

Numerix Digital s'engage à maintenir la stricte confidentialité de toutes les informations, données et documents mis à disposition dans le cadre du projet, et ce sans limitation de durée.

Protection des données personnelles

La plateforme est conçue dans le respect des principes RGPD. Les données personnelles des travailleurs et employeurs ne seront jamais utilisées à des fins commerciales.

Droit applicable

Le présent contrat est régi par le droit congolais. Tout litige sera porté devant les tribunaux compétents de Brazzaville, République du Congo.

Validité de l'offre

La présente offre est valable pour une durée de 90 jours à compter de sa date d'émission, soit jusqu'au 11 September 2026.

Sous-traitance

Numerix Digital pourra faire appel à des sous-traitants pour des prestations spécifiques (hébergement cloud, sécurité). La responsabilité principale reste celle de Numerix Digital.

Acceptation de l'offre

Pour accepter la présente offre, veuillez retourner ce document signé et revêtu du cachet officiel de la Direction Générale du Travail à l'adresse : franckalain.ai@gmail.com

| Pour Numerix Digital | Pour la Direction Générale du Travail |
| --- | --- |
| Nom et titre : | Nom et titre : |
| Date : | Date : |
| Signature et cachet : | Signature et cachet : |

Numerix Digital  |  numerix.digital@gmail.com  |  franckalain.ai@gmail.com
Production API : api-e-inspection.numerix.digital  |  Réf. OC-DGT-2026-001