RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE Union – Discipline – Travail Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

OFFRE COMMERCIALE

Plateforme Nationale

e-Inspection du Travail

— Côte d'Ivoire —

Solution intégrée de digitalisation de l'inspection du travail, de gestion des plaintes sociales, de médiation et de conciliation pour la Direction Générale du Travail de Côte d'Ivoire

| Destinataire | Direction Générale du Travail (DGT) – Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale |
| --- | --- |
| Adresse | Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Abidjan – Côte d'Ivoire |
| Préparé par | Numerix Digital ¦ franckalain.ai@gmail.com |
| Référence | OC-DGT-CI-2026-001 |
| Date d'émission | 13 June 2026 |
| Validité | 90 jours – jusqu'au 11 September 2026 |
| Classification | CONFIDENTIEL – Usage exclusif de la Direction Générale du Travail |

TABLE DES MATIÈRES

1.   Résumé Exécutif	4

2.   Contexte et Enjeux	5

3.   Vision et Objectifs Stratégiques	7

4.   Présentation de la Solution	8

5.   Fonctionnalités Détaillées (16 modules)	10

6.   Architecture Technique et Sécurité	18

7.   Plan de Déploiement (4 phases – 18 mois)	20

8.   Formation et Accompagnement au Changement	22

9.   Offre Financière Détaillée	23

10.   Niveaux de Service (SLA)	26

11.   Notre Entreprise et Équipe Projet	27

12.   Proposition de Valeur Différenciante	29

13.   Conditions Générales et Juridiques	30

14.   Annexes Techniques	32

1.  RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Numerix Digital présente à la Direction Générale du Travail (DGT) de Côte d'Ivoire la présente offre commerciale pour la conception, le déploiement et la maintenance de la Plateforme Nationale e-Inspection du Travail. Cette solution digitale de bout en bout vise à transformer en profondeur les processus de l'inspection du travail, à renforcer la protection des travailleurs ivoiriens et à moderniser la relation entre l'administration du travail, les employeurs et les salariés.

La Côte d'Ivoire, premier acteur économique de l'UEMOA avec un PIB en progression constante, connaît une croissance soutenue de son marché de l'emploi formel et informel. Cette dynamique s'accompagne d'une augmentation des besoins de régulation et de protection sociale, appelant une modernisation urgente des outils à disposition de la Direction Générale du Travail.

| 60 % | 100 % | 24/7 | 400+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Réduction du délai moyen de traitement des plaintes | Traçabilité numérique de toutes les procédures | Accessibilité du portail citoyen en ligne | Agents formés à la plateforme sur 18 mois |

La solution proposée couvre l'intégralité du cycle de vie d'une plainte de travail — de sa saisie numérique par le travailleur jusqu'à la décision judiciaire — en passant par l'enquête de l'inspecteur, la médiation, la conciliation et le recours hiérarchique. Elle intègre également des outils d'intelligence artificielle, un observatoire statistique et un système de gestion électronique des documents (GED) conforme aux standards internationaux.

2.  CONTEXTE ET ENJEUX

2.1  Le marché du travail en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire compte plus de 8 millions d'actifs dans le secteur structuré (formel et informel encadré), avec une progression annuelle de l'emploi salarié de l'ordre de 5 à 7 %. Les secteurs clés — agro-industrie, BTP, services financiers, télécommunications, commerce — génèrent un volume croissant de relations contractuelles de travail et, corrélativement, une augmentation des litiges sociaux.

Le Code du Travail ivoirien (Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015) et ses textes d'application confèrent à l'inspection du travail un rôle central dans la régulation des relations professionnelles. Or, la DGT et ses directions régionales disposent encore de moyens de traitement principalement manuels et papier, inadaptés au volume et à la complexité croissants des situations à traiter.

2.2  Diagnostic de la situation actuelle

• Gestion fragmentée des plaintes

Les plaintes sont reçues par courrier, par téléphone ou en personne sans système centralisé, ce qui génère des pertes d'information, des doublons et une incapacité à garantir la traçabilité du traitement au plaignant.

• Absence de registre numérique des entreprises

L'identification des entreprises, leur secteur, leur taille, leur historique de contrôle et leur niveau de conformité ne font l'objet d'aucune base de données consolidée. Chaque direction régionale travaille en silo.

• Communication inter-institutionnelle défaillante

Les échanges entre inspecteurs de terrain, chefs d'inspection, directeurs régionaux et direction centrale s'effectuent par notes de service papier ou e-mails non sécurisés, générant des délais et des risques de perte d'information.

• Statistiques sociales peu fiables

L'absence d'outil de collecte standardisée rend difficile la production de statistiques fiables sur les accidents du travail, les infractions relevées, les taux de résolution des conflits, nécessaires aux rapports de l'OIT et à la politique sociale du gouvernement.

• Médiation et conciliation non dématérialisées

Les procédures de médiation et de conciliation exigent de nombreuses convocations physiques et produisent des procès-verbaux papier difficiles à archiver et à exploiter.

• Travailleurs domestiques non couverts

Le secteur du travail domestique — estimé à plus de 400 000 personnes en Côte d'Ivoire — reste largement en dehors des dispositifs de protection et de contrôle de l'inspection du travail, faute d'outils adaptés.

2.3  Cadre réglementaire et opportunité

La Stratégie Nationale de Développement Numérique de la Côte d'Ivoire (SND-CI 2021-2025) et le Plan National de Développement (PND 2021-2025) placent la dématérialisation des services publics au cœur des priorités gouvernementales. La digitalisation de l'inspection du travail s'inscrit dans cette dynamique et répond aux recommandations du Bureau International du Travail (BIT/OIT) visant à renforcer les systèmes d'inspection nationaux.

Par ailleurs, les engagements de la Côte d'Ivoire dans le cadre du Compact avec l'Afrique (CWA) et des accords de partenariat économique (APE) avec l'Union Européenne imposent des standards de gouvernance sociale et de transparence que seule une plateforme numérique dédiée peut permettre d'atteindre et de démontrer.

3.  VISION ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Notre vision : faire de la Direction Générale du Travail de Côte d'Ivoire un modèle africain d'administration du travail numérique, accessible, transparente et efficace au service des travailleurs et des employeurs.

| OBJ-01 | Accessibilité citoyenne | Permettre à tout travailleur ivoirien — y compris dans les zones rurales — de déposer une plainte, suivre son dossier et être informé des décisions, depuis un téléphone mobile, sans se déplacer. |
| --- | --- | --- |
| OBJ-02 | Efficacité administrative | Réduire le délai moyen de traitement d'une plainte de 6 mois à moins de 45 jours grâce à l'automatisation des workflow, aux alertes et aux tableaux de bord de pilotage. |
| OBJ-03 | Renforcement du droit du travail | Outiller les inspecteurs du travail pour qu'ils puissent exercer leur mission de contrôle plus efficacement, en ciblant les entreprises à risque et en documentant numériquement leurs constats. |
| OBJ-04 | Pilotage basé sur les données | Fournir à la Direction Générale un observatoire des statistiques sociales en temps réel, permettant d'orienter la politique du travail sur des données fiables et de produire les rapports requis par l'OIT et les partenaires internationaux. |
| OBJ-05 | Interopérabilité | Connecter la plateforme aux systèmes existants : CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale), DGI, RCCM (greffe des tribunaux de commerce), et à terme au portail unique des services publics e-services.ci. |
| OBJ-06 | Protection des catégories vulnérables | Couvrir spécifiquement les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les travailleurs de l'économie informelle encadrée par des modules dédiés. |

4.  PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

La Plateforme Nationale e-Inspection du Travail est une solution web full-stack et mobile multi-acteurs, accessible en Français et pensée pour les contextes d'usage ivoiriens (connexion mobile 3G/4G, usages sur smartphone, diversité des profils d'utilisateurs). Elle centralise l'ensemble des processus de l'inspection du travail en un écosystème numérique cohérent, de la réception d'une plainte à sa résolution définitive.

4.1  Architecture fonctionnelle globale

La plateforme s'articule autour de trois espaces distincts accessibles via un portail web responsive et une application mobile iOS/Android :

▶  Portail Citoyen (public)

Espace accessible sans authentification forte pour les travailleurs et employeurs. Permet le dépôt de plaintes en ligne, le suivi de dossier par numéro de référence, la consultation des textes réglementaires et la prise de contact avec les services.

▶  Espace Métier (agents DGT)

Espace sécurisé réservé aux agents de la DGT : inspecteurs, chefs d'inspection, directeurs régionaux, médiateurs, agents judiciaires. Accès par authentification JWT renforcée avec OTP à deux facteurs.

▶  Console d'Administration

Espace de paramétrage, de supervision technique et d'audit réservé aux administrateurs système. Gestion des utilisateurs, des droits, des configurations et des journaux d'activité.

4.2  Les acteurs de la plateforme

| Acteur | Profil | Rôle principal | Canal d'accès |
| --- | --- | --- | --- |
| Travailleur / Salarié | 8M+ actifs | Dépôt plainte, suivi dossier | Web + App mobile |
| Employé domestique | 400K+ | Inscription, contrat, certification | App mobile |
| Employeur / Entreprise | 150K entreprises | Réponse plainte, conformité | Web |
| Inspecteur du Travail | ~600 agents | Enquête, contrôle, PV numérique | Web + App mobile |
| Chef d'Inspection | ~80 chefs | Validation, supervision, affectation | Web |
| Directeur Régional | 19 directions | Pilotage régional, escalades | Web |
| Directeur Général | 1 | Pilotage national, reporting | Web |
| Médiateur/Conciliateur | ~50 | Conduite séances médiation | Web + Visio |
| Agent judiciaire | ~30 | Suivi procédures judiciaires | Web |
| Administrateur système | 5–10 | Config, audit, sécurité | Console admin |

5.  FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES (16 MODULES)

La plateforme est organisée en 16 modules fonctionnels couvrant l'intégralité des besoins opérationnels et stratégiques de la Direction Générale du Travail.

MODULE 1 – Gestion des Utilisateurs et des Accès

Objectif : Sécuriser et fluidifier l'accès à la plateforme pour tous les profils

Système multi-rôles avec 8 types d'utilisateurs (travailleur, employeur, inspecteur, chef, directeur régional, DG, médiateur, admin)

Authentification par JWT (JSON Web Token) avec durée de session configurable

Authentification à deux facteurs (OTP via SMS/Google Authenticator) obligatoire pour les agents DGT

Vérification d'identité par e-mail lors de l'inscription (lien d'activation à durée limitée)

Réinitialisation sécurisée du mot de passe avec token à usage unique

Gestion des profils complets : informations personnelles, photo, documents d'identité, spécialisation

Numéros de téléphone ivoiriens validés (indicatif +225) et opérateurs reconnus (Orange CI, MTN CI, Moov Africa)

Annuaire interne des agents DGT avec filtre par zone géographique et spécialité

Délégation temporaire de rôle (ex : suppléance lors d'un congé)

Journal de connexion et de déconnexion de chaque utilisateur avec IP et horodatage

MODULE 2 – Registre National des Entreprises

Objectif : Centraliser le référentiel de toutes les entreprises assujetties au Code du Travail

Fiche d'identité complète : raison sociale, RCCM, NIF, numéro CNPS, secteur d'activité (code NACE/CITI)

Formes juridiques : SARL, SA, SAS, EI, SASU, SNC, GIE, coopérative et autres

Gestion multi-établissements : siège social + succursales avec liens hiérarchiques

Géolocalisation précise (latitude/longitude) et affectation automatique à la zone d'inspection

Score de conformité dynamique (0–100) calculé à partir de l'historique des contrôles et infractions

Niveau de risque : Faible / Moyen / Élevé / Critique, avec plan de contrôle priorisé

Stockage sécurisé des documents légaux : statuts, RCCM, procès-verbaux des AG, bilans sociaux

Historique complet des inspections et des plaintes par entreprise

Indicateurs RH : nombre de salariés (CDI, CDD, intérim, apprentis), masse salariale déclarée

Import en masse depuis Excel/CSV pour migration de l'existant

Interface de recherche avancée : par secteur, taille, zone, niveau de risque, date de dernier contrôle

MODULE 3 – Gestion des Plaintes Sociales

Objectif : Numériser et accélérer le traitement de l'ensemble des plaintes de travail

11 types de plaintes : salaires impayés, licenciement abusif, harcèlement moral, harcèlement sexuel, accident du travail, heures supplémentaires non rémunérées, violation du droit aux congés, non-respect du contrat, discrimination, conditions de travail dangereuses, autres

Numérotation automatique et unique : PLT-CI-AAAA-XXXXXX (traçabilité nationale)

Workflow configurable en 9 statuts : Reçue → Assignée → En cours → En investigation → En médiation → Résolue / Clôturée / Escaladée / Judiciaire

4 niveaux de priorité : Normal, Moyen, Élevé, Urgent — avec escalade automatique si délai dépassé

Pièces jointes multi-formats : PDF, images (JPG/PNG), vidéos (MP4), enregistrements audio (MP3/WAV), taille max configurable

Suivi en temps réel pour le plaignant : notifications SMS et e-mail à chaque changement de statut

Fil de commentaires interne entre les agents DGT traitant le dossier

Journal d'audit immuable : tous les changements d'état sont horodatés et associés à un agent nommément identifié

Délais réglementaires configurables avec alertes automatiques pour les responsables

Tableau de bord des plaintes en attente, classées par ancienneté et priorité

Statistiques de performance par inspecteur, par zone et par type de plainte

MODULE 4 – Zones et Planification des Inspections

Objectif : Organiser géographiquement les missions de contrôle sur l'ensemble du territoire

Découpage national en zones d'inspection : 19 directions régionales, communes, sous-préfectures

Affectation des inspecteurs à leurs zones de compétence avec possibilité de zones partagées

Planification des missions d'inspection : programmées, inopinées, de contrôle-suite

Agenda de l'inspecteur avec synchronisation calendrier (iCal/Google Calendar)

Feuille de route numérique pour les tournées (liste d'entreprises à visiter, adresse GPS)

Rapport de visite numérique avec saisie sur tablette/smartphone (hors connexion possible)

Procès-verbal d'infraction numérique avec signature électronique de l'inspecteur

Mise en demeure et suivi des délais de mise en conformité

Cartographie des zones d'inspection avec densité des entreprises et des plaintes

MODULE 5 – Workflow Hiérarchique et Approbations

Objectif : Digitaliser les circuits de validation et d'approbation à tous les niveaux

Chaîne d'approbation configurable : Inspecteur → Chef d'Inspection → Directeur Régional → Direction Nationale

Délégation de signature : un responsable peut déléguer ses pouvoirs d'approbation pendant une période définie

Escalade automatique : si le valideur ne répond pas dans le délai imparti, le dossier remonte au niveau supérieur avec alerte

Notification en temps réel de chaque demande d'approbation (e-mail + notification in-app)

Annotations et commentaires à chaque étape de validation

Tableau de bord des approbations en attente avec ancienneté et priorité

Historique complet de toutes les décisions hiérarchiques avec justificatifs

MODULE 6 – Médiation et Conciliation

Objectif : Gérer les procédures de règlement amiable des conflits du travail

Création de dossiers de médiation liés à une plainte ou déclenchés directement

3 formats de séances : présentiel (convocation physique), en ligne (lien visioconférence), hybride

Planification et envoi automatique des convocations aux parties (employeur + salarié + médiateur)

Gestion du calendrier du médiateur avec disponibilités et réservations

4 types de résultats : Accord total, Accord partiel, Désaccord constaté, En attente

Génération automatique du procès-verbal de conciliation (PDF) avec signature électronique

Archivage des accords dans la GED avec indexation par entreprise, plaignant et type de litige

Indicateurs : taux de médiation réussie, délai moyen de résolution, taux d'accord par type de litige

MODULE 7 – Procédures Judiciaires

Objectif : Assurer le suivi des dossiers transmis à la justice du travail

Création de procédures judiciaires avec numérotation : PROC-CI-AAAA-XXXXXX

7 types d'affaires : litiges contractuels, licenciement abusif, discrimination, harcèlement, salaires, accidents du travail, droits syndicaux

Cycle complet sur 8 statuts : Préparation → Déposé → En examen → Audience programmée → En attente de décision → Décision rendue → Appel → Clôturé

Gestion des audiences : date, heure, lieu, juge, parties présentes, observations

Interface avec le Tribunal du Travail d'Abidjan et les tribunaux de travail régionaux

Stockage sécurisé de toutes les pièces judiciaires : mémoires, conclusions, décisions

Alertes sur les délais procéduraux (prescription, délais légaux d'appel)

MODULE 8 – Travailleurs Domestiques

Objectif : Formaliser et protéger le secteur du travail domestique (400K+ personnes en CI)

9 catégories : employés de maison, cuisiniers, nourrices/gardes d'enfants, chauffeurs, jardiniers, agents de sécurité, aides-soignants, baby-sitters, personnel polyvalent

Profil complet : identité, photo, CV numérique, certifications, expériences, références

Enregistrement du contrat de travail domestique conforme au Décret 2017-552

Carte professionnelle numérique avec QR code vérifiable par l'inspecteur sur le terrain

Suivi des entrées et sorties de service (check-in / check-out) pour les agences de placement

Gestion des langues parlées (Français, Dioula, Baoulé, Bété, autres langues ivoiriennes)

Module de mise en relation entre travailleurs disponibles et familles employeurs (optionnel)

MODULE 9 – Intelligence Artificielle et Analyse Documentaire

Objectif : Augmenter la productivité des agents et améliorer l'accès au droit

Chatbot juridique en Français : répond aux questions des travailleurs sur leurs droits (licenciement, contrat, congés, salaire minimum, etc.) en s'appuyant sur le Code du Travail ivoirien

Analyse automatique des documents : extraction des informations clés d'un contrat de travail, d'un bulletin de paie, d'un bilan social

OCR avancé (Reconnaissance Optique de Caractères) pour numériser les documents papier remis par les plaignants

Transcription audio multilingue via OpenAI Whisper : Français, Dioula, Baoulé, Attié — utile pour les témoignages oraux des travailleurs peu alphabétisés

Suggestion de qualification juridique des faits rapportés dans la plainte (aide à l'inspecteur)

Détection d'anomalies : signalement automatique de bulletins de paie incohérents ou de contrats non conformes

Résumés automatiques de dossiers complexes pour les rapports hiérarchiques

MODULE 10 – Observatoire des Statistiques Sociales

Objectif : Produire des données fiables pour la politique sociale et les rapports OIT

Tableau de bord DG : vue nationale en temps réel — plaintes reçues, résolues, en cours, escaladées

Statistiques quotidiennes automatisées : nombre de plaintes, taux de résolution, délai moyen

Rapports mensuels et annuels générés automatiquement au format PDF et Excel

Cartographie des risques sociaux par région, secteur d'activité et type d'infraction

Taux de médiation réussie, taux de récidive des entreprises en infraction, taux d'accidents du travail

Comparatifs annuels et analyse des tendances sur 5 ans

Exportation vers les systèmes de reporting OIT (ILOSTAT) et vers les portails open data gouvernementaux

Alertes automatiques sur les indicateurs hors normes (hausse soudaine des plaintes dans un secteur, etc.)

MODULE 11 – Business Intelligence et Tableaux de Bord

Objectif : Offrir des outils de pilotage personnalisés à chaque niveau hiérarchique

Tableaux de bord modulaires configurables (widgets glisser-déposer) pour chaque profil

4 types de visualisations : tableaux de données, graphiques (barres, courbes, camembert, radar), tableaux croisés dynamiques, cartes choroplèthes

Filtres dynamiques : période, région, type de plainte, secteur d'activité, inspecteur

Partage de rapports entre utilisateurs avec contrôle des droits de lecture/écriture

Rapports planifiés : envoi automatique par e-mail à une liste de destinataires (ex : rapport hebdomadaire pour le DG)

Export en PDF, Excel (.xlsx), CSV et PNG (pour les graphiques)

MODULE 12 – GED – Gestion Électronique des Documents

Objectif : Dématérialiser et sécuriser l'archivage de tous les actes administratifs

Arborescence documentaire hiérarchique (catégories, sous-catégories) avec politiques de rétention configurables

Cycle de vie complet : Brouillon → Actif → Archivé → Supprimé (avec corbeille et restauration)

Versionnage intégral : chaque modification crée une nouvelle version, l'historique complet est conservé

Contrôle d'accès granulaire par document : lecture seule, modification, téléchargement, partage

Piste d'audit exhaustive : qui a consulté, téléchargé, modifié ou supprimé chaque document, avec horodatage

Recherche plein texte dans les métadonnées des documents

Organisation automatique par date : ged/documents/AAAA/MM/

Conformité aux standards ISO 15489 (Records Management) et NF Z42-013 (archivage numérique)

MODULE 13 – Notifications Multi-canaux

Objectif : Tenir informés tous les acteurs en temps réel et de manière proactive

E-mail : modèles HTML/texte personnalisés par type d'événement (plainte reçue, dossier assigné, médiation programmée, décision rendue)

SMS : notifications critiques pour les plaignants sans accès internet, via opérateurs ivoiriens (Orange CI, MTN CI, Moov Africa)

Notifications in-app en temps réel via WebSocket (Django Channels) — pastille rouge sur l'interface

Push notifications mobiles (iOS et Android) pour l'application mobile

Préférences de notification personnalisables par utilisateur (désactivation canal par canal)

Historique complet des notifications envoyées avec statut de livraison

Alerte hiérarchique automatique en cas de dépassement de délai

MODULE 14 – Portail Public et Page d'Accueil

Objectif : Offrir une vitrine institutionnelle et un point d'entrée citoyen

Site web public de la DGT : actualités, annonces, communiqués de presse

FAQ dynamique par catégorie : droit des salariés, obligations des employeurs, procédures de plainte

Annuaire des directions régionales et locales avec coordonnées, horaires et carte

Accès aux textes réglementaires : Code du Travail ivoirien, conventions collectives, décrets d'application

Formulaire de dépôt de plainte en ligne avec suivi par numéro de référence

Accessibilité : responsive design (mobile-first), conforme WCAG 2.1 (niveau AA), optimisé pour les connexions lentes

SEO optimisé pour la visibilité dans les moteurs de recherche

MODULE 15 – Administration Système et Audit

Objectif : Garantir la sécurité, la conformité et la maîtrise technique de la plateforme

Console d'administration dédiée pour la gestion des utilisateurs, des droits et des configurations

Journal d'audit complet et immuable : toutes les actions (création, modification, suppression, consultation de dossiers sensibles) sont enregistrées avec identité de l'agent, horodatage et adresse IP

Surveillance en temps réel des performances (temps de réponse API, charge serveur, erreurs)

Gestion des configurations système avec chiffrement des paramètres sensibles (clés API, mots de passe)

Outils de purge et d'archivage conformes aux politiques de rétention de données

Rapports d'audit exportables pour les inspections et certifications de sécurité

MODULE 16 – Application Mobile (iOS et Android)

Objectif : Étendre la plateforme aux usages terrain et aux zones peu connectées

Application React Native disponible sur App Store (iOS) et Google Play (Android)

Fonctionnement hors-ligne partiel (PWA) : consultation de dossiers, saisie de rapports d'inspection, synchronisation automatique à la reconnexion

Scan QR Code d'une entreprise pour accéder instantanément à son dossier

Géolocalisation de l'inspecteur et de l'entreprise visitée pour validation de présence

Prise de photo et enregistrement audio directement intégrés au rapport d'inspection

Push notifications pour les alertes et assignations

Interface simplifiée pour les travailleurs : dépôt de plainte en 5 étapes, suivi de dossier

Support multilingue : Français (interface principale), avec assistance vocale Dioula et Baoulé (via IA)

6.  ARCHITECTURE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ

La plateforme est construite selon une architecture en microservices découplés, déployable sur infrastructure cloud ou on-premise au sein des datacenters du gouvernement ivoirien (CIE-Datacenter, Infrastructure nationale SI). Elle garantit scalabilité, haute disponibilité et sécurité de niveau institutionnel.

6.1  Pile technologique complète

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework Backend | Django | 5.0.6 | Logique métier, ORM, administration |
| API REST | Django REST Framework | 3.15.1 | Endpoints API sécurisés et documentés |
| Base de données | MySQL / MariaDB | 8.0+ | Stockage relationnel principal |
| Authentification | JWT + Simple JWT + PyOTP | 5.3.1 | Accès sécurisé + 2FA TOTP |
| Tâches asynchrones | Celery + Redis | 5.3 / 5.0 | Emails, notifications, calculs stats |
| Temps réel | Django Channels + WebSocket | 4.1.0 | Notifications instantanées |
| Stockage fichiers | AWS S3 / MinIO (on-premise) |  | Documents, médias, sauvegardes |
| IA / NLP | OpenAI GPT-4o + Whisper |  | Chatbot juridique, OCR, transcription |
| Documentation API | drf-spectacular (Swagger/ReDoc) |  | Documentation interactive |
| Frontend Web | React.js / TypeScript |  | Interface utilisateur responsive |
| Application Mobile | React Native (Expo) |  | iOS + Android |
| Envoi Email | SMTP (Gmail/Office 365) + SendGrid |  | Notifications, alertes |
| Envoi SMS | Orange CI API / CinetPay SMS |  | Alertes SMS aux travailleurs |
| Monitoring | Prometheus + Grafana / Sentry |  | Performance, erreurs, alertes ops |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI |  | Déploiement automatisé, tests |

6.2  Sécurité multi-couches

| Couche de sécurité | Mesure mise en œuvre |
| --- | --- |
| Transport | TLS 1.3 obligatoire pour toutes les communications — aucune donnée en clair sur le réseau |
| Authentification | JWT avec rotation des tokens + OTP à 6 chiffres (TOTP) obligatoire pour les agents DGT |
| Chiffrement | Données sensibles chiffrées au repos avec AES-256 (configurations, tokens, données médicales) |
| Autorisation | RBAC granulaire : chaque action est vérifiée contre les droits de l'utilisateur connecté |
| Audit | Journal d'audit immuable en base de données avec signature numérique des entrées critiques |
| Sauvegardes | Sauvegardes automatiques quotidiennes, chiffrées, stockées hors site — rétention 30 jours |
| RGPD / PDCI | Conformité à la loi ivoirienne n° 2013-450 sur la protection des données personnelles (ARTCI) |
| Tests sécurité | Test de pénétration (pentest) externe avant mise en production + analyse statique du code |
| WAF | Pare-feu applicatif web (WAF) et protection DDoS sur l'infrastructure cloud |

7.  PLAN DE DÉPLOIEMENT (4 PHASES – 18 MOIS)

Le déploiement est organisé en quatre phases progressives permettant une montée en puissance contrôlée, une réduction des risques et une adoption durable par les équipes de la DGT. Chaque phase fait l'objet d'un Procès-Verbal de Réception signé conjointement.

PHASE 1 – Cadrage, Configuration et Migration (Mois 1–3)

Atelier de lancement avec la DGT : validation du périmètre fonctionnel, cartographie des processus existants, identification des parties prenantes

Installation et configuration de l'environnement de recette (UAT) et de production

Paramétrage du référentiel métier : 19 directions régionales, zones d'inspection, types de plaintes, rôles et droits

Migration de l'annuaire des agents DGT existants (import sécurisé depuis fichiers Excel)

Import du registre des entreprises existant (RCCM/CNPS) avec dédoublonnage

Déploiement de l'infrastructure cloud (hébergement, DNS, certificats SSL)

Formation de l'équipe IT du Ministère sur l'administration système

PV de réception de la Phase 1

PHASE 2 – Pilote Abidjan-Plateau et Districts (Mois 4–7)

Mise en production sur le périmètre Abidjan-Plateau, Cocody, Marcory, Yopougon

Formation des 40 premiers inspecteurs (présentiel – 3 jours par groupe de 20)

Formation des agents du guichet de réception des plaintes

Activation du portail citoyen pour le dépôt de plaintes en ligne

Support renforcé sur site (1 ingénieur Numerix Digital en résidence à la DGT)

Collecte systématique des retours utilisateurs avec formulaire de feedback

Ajustements fonctionnels et corrections d'anomalies (sprint bi-hebdomadaire)

Premier rapport de performance pilote à 30 jours et à 90 jours

PV de réception de la Phase 2

PHASE 3 – Déploiement National (Mois 8–14)

Extension à toutes les 19 directions régionales : Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, San-Pédro, Korhogo, Man, Abengourou, Divo, Gagnoa, Bondoukou, Dimbokro, Odienné, Guiglo, Lakota, Soubré, Sassandra, Agboville, Adzopé, Aboisso

Formation de 360 agents supplémentaires (inspecteurs, chefs, directeurs régionaux)

Activation des modules avancés : IA/chatbot, observatoire statistique, GED complète

Lancement du module Travailleurs Domestiques avec campagne de communication

Interconnexion avec le système CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale)

Mise en place du tableau de bord national du DG et des directeurs régionaux

Activation des alertes SMS via opérateurs ivoiriens

Atelier de présentation des premiers résultats à la hiérarchie du Ministère

PV de réception de la Phase 3

PHASE 4 – Consolidation et Transfert de Compétences (Mois 15–18)

Audit de performance technique et fonctionnelle

Optimisations basées sur les données d'usage (6 mois de production)

Production du premier Rapport Annuel Numérique de l'Inspection du Travail de Côte d'Ivoire

Transfert de compétences complet : formation des développeurs IT du Ministère sur le code source

Documentation technique complète : architecture, APIs, modèle de données

Mise en place du contrat de maintenance et du SLA post-déploiement

Présentation du bilan et de la roadmap des évolutions futures au Directeur Général

PV de Réception Définitive signé par la DGT et Numerix Digital

7.1  Chronogramme synthétique

| Livrable / Jalon | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8-10 | M11-14 | M15-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage et paramétrage | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Migration données existantes |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructure cloud | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilote Abidjan |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Formation 1ère vague |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Déploiement national |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| Formation 2ème vague |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Modules avancés (IA, GED, Observatoire) |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| Interconnexion CNPS |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Optimisation et transfert compétences |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Rapport annuel et réception définitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

8.  FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

Le succès d'un projet de transformation numérique repose à 30 % sur la technologie et à 70 % sur l'humain. Numerix Digital place la formation et l'accompagnement au changement au cœur de sa démarche de déploiement.

8.1  Catalogue de formations

| Réf. | Cible | Durée | Effectif | Contenu principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Administration système | 2 jours | 10 admins IT | Gestion utilisateurs, sauvegardes, monitoring, incidents |
| F02 | Inspecteurs du travail | 3 jours | 120/session | Saisie rapports, gestion plaintes, app mobile, signatures électroniques |
| F03 | Chefs d'inspection | 2 jours | 80 chefs | Validation, tableau de bord, statistiques d'équipe |
| F04 | Directeurs régionaux | 1 jour | 19 directeurs | Pilotage régional, indicateurs, approbation de dossiers complexes |
| F05 | Direction Générale | 0,5 jour | DG + staff DG | Observatoire national, tableaux de bord stratégiques, exports OIT |
| F06 | Agents guichet plaintes | 1 jour | 60 agents | Réception et saisie des plaintes, gestion des PJ, communication plaignant |
| F07 | Médiateurs/Conciliateurs | 1 jour | 50 médiateurs | Module médiation, planification séances, génération PV |
| F08 | Formation des formateurs | 2 jours | 20 formateurs | Former les futurs formateurs internes de la DGT (pérennisation) |

8.2  Supports livrés

Guide utilisateur illustré par profil (8 guides distincts, format PDF et web)

Vidéos tutorielles pour les 5 fonctions principales (sous-titrées en Français)

FAQ interactive accessible depuis la plateforme (mise à jour continue)

Hotline dédiée pendant les 6 premiers mois post-déploiement

Webinaires mensuels de suivi pendant 12 mois

9.  OFFRE FINANCIÈRE DÉTAILLÉE

L'offre financière se compose d'un investissement initial couvrant la mise en œuvre complète sur 18 mois (licence, déploiement, formation, accompagnement, infrastructure), suivi d'un abonnement annuel de maintenance et d'exploitation. Tous les prix sont exprimés en Francs CFA (FCFA), hors taxes.

9.1  Détail de l'investissement initial (18 mois)

| Réf. | Prestation | Unité | Qté | P.U. HT (FCFA) | Total HT (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT-01 | Licence logicielle perpétuelle – Plateforme e-Inspection DGT CI | Forfait | 1 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| LOT-02 | Développement et personnalisation spécifique DGT-CI | Forfait | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| LOT-03 | Intégration IA (chatbot juridique CI + OCR + transcription) | Forfait | 1 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| LOT-04 | Application mobile iOS et Android (React Native) | Forfait | 1 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| LOT-05 | Déploiement et configuration infrastructure cloud | Forfait | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| LOT-06 | Migration et import des données existantes (RCCM, CNPS, agents) | Forfait | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| LOT-07 | Interconnexion CNPS (API temps réel) | Forfait | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| LOT-08 | Formation – F01 (Admins IT) | Session | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| LOT-09 | Formation – F02 (Inspecteurs, 4 sessions × 3 jours) | Session | 4 | 1 800 000 | 7 200 000 |
| LOT-10 | Formation – F03 à F08 (autres profils) | Forfait | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| LOT-11 | Accompagnement au changement (18 mois) | Forfait | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| LOT-12 | Hébergement cloud et bande passante (18 mois) | Mois | 18 | 600 000 | 10 800 000 |
| LOT-13 | Tests de pénétration et audit de sécurité | Forfait | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| LOT-14 | Documentation technique complète et transfert de compétences IT | Forfait | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  | SOUS-TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 88 000 000 |
|  | TVA (18 %) |  |  |  | 15 840 000 |
|  | TOTAL INVESTISSEMENT TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 103 840 000 |

9.2  Abonnement annuel de maintenance (à partir de l'année 2)

| Prestation | Détail | Montant HT (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance corrective | Correction bugs et anomalies, patches sécurité | 4 000 000 |
| Maintenance évolutive mineure | Évolutions UI, nouveaux paramètres, améliorations | 5 000 000 |
| Hébergement cloud (serveurs, BD, stockage, bande passante) | Infrastructure dédiée DGT | 7 200 000 |
| Licences tierces (OpenAI, SMS gateway) | Consommation API IA + SMS (plafonné 50K SMS/an) | 3 500 000 |
| Support utilisateurs (Hotline + tickets) | L–V 8h–18h, délai réponse < 4h | 3 000 000 |
| Mises à jour de sécurité | Audits sécurité semestriels, pentest annuel | 2 500 000 |
| Formations complémentaires (2 sessions/an) | Montée en compétences sur nouvelles fonctionnalités | 1 800 000 |
| TOTAL ANNUEL HT |  | 27 000 000 |
| TVA (18 %) |  | 4 860 000 |
| TOTAL ANNUEL TTC |  | 31 860 000 |

9.3  Récapitulatif financier global (5 ans)

| Période | Montant TTC (FCFA) | Cumul TTC (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Investissement initial (An 1) | 103 840 000 | 103 840 000 |
| Maintenance An 2 | 31 860 000 | 135 700 000 |
| Maintenance An 3 | 31 860 000 | 167 560 000 |
| Maintenance An 4 | 31 860 000 | 199 420 000 |
| Maintenance An 5 | 31 860 000 | 231 280 000 |
| COÛT TOTAL SUR 5 ANS (TTC) | 231 280 000 | – |

9.4  Modalités de paiement

30 % à la signature du contrat : 31 152 000 FCFA TTC — déclenchement des travaux

30 % à la Réception de la Phase 2 (pilote Abidjan validé) : 31 152 000 FCFA TTC

25 % à la Réception de la Phase 3 (déploiement national validé) : 25 960 000 FCFA TTC

15 % à la Réception Définitive (Phase 4 – rapport annuel livré) : 15 576 000 FCFA TTC

Paiement par virement bancaire. Devise : Franc CFA XOF. TVA applicable : 18 %. Les prix sont fermes et non révisables pendant toute la durée du projet. Validité de l'offre : 90 jours à compter du 13 June 2026.

10.  NIVEAUX DE SERVICE (SLA)

| Indicateur de service | Engagement contractuel | Pénalité si non-respect |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité de la plateforme | 99,5 % / mois (hors maintenances) | Crédit d'1 mois de maintenance |
| Temps de réponse – Page web | < 2 secondes (95e percentile) | Rapport d'incident dans 48h |
| Temps de réponse – API | < 500ms (95e percentile) | Rapport d'incident dans 48h |
| Incident CRITIQUE (plateforme down) | Prise en charge < 1h, résolution < 4h | Crédit proportionnel |
| Incident MAJEUR (module bloqué) | Prise en charge < 4h, résolution < 8h | Rapport d'analyse |
| Incident MINEUR (bug non bloquant) | Résolution dans les 3 jours ouvrés | Suivi hebdomadaire |
| Sauvegarde des données | Quotidienne – Rétention 30 jours | Audit immédiat |
| Restauration des données (RTO) | < 4 heures (objectif 2h) | Test annuel documenté |
| Perte de données maximale (RPO) | < 24 heures (objectif 1h) | Test semestriel |
| Maintenance planifiée | Dimanche 01h–05h (GMT) | Préavis 72h par e-mail |
| Support téléphonique | Lundi–Vendredi, 7h30–17h30 (GMT) | Ticket ouvert < 30min |
| Rapport mensuel de disponibilité | 5 du mois M+1 | Envoi automatique |
| Mise à jour de sécurité critique | Déployée dans les 48h | Notification immédiate DGT-IT |

Une période de garantie de 12 mois est incluse dans le prix de mise en œuvre. Durant cette période, toutes les corrections liées au périmètre contractuel sont prises en charge sans surcoût. Un comité de pilotage mensuel réunit les représentants de la DGT et de Numerix Digital pour le suivi des indicateurs de service.

11.  NOTRE ENTREPRISE ET ÉQUIPE PROJET

11.1  Numerix Digital – Présentation

Numerix Digital est une entreprise de développement logiciel et de conseil en transformation numérique spécialisée dans les solutions e-gouvernement pour l'Afrique subsaharienne. Notre équipe de 25 ingénieurs et consultants conçoit et déploie des plateformes digitales sur mesure pour les administrations publiques, les établissements financiers et les grandes entreprises d'Afrique centrale et occidentale.

11.2  Nos différenciateurs

▶  Expertise e-gouvernement

Plusieurs plateformes de gestion administrative déployées avec succès pour des ministères et organismes publics en Afrique centrale. Maîtrise des contraintes réglementaires, des procédures de marchés publics et des exigences de gouvernance du secteur public.

▶  Technologie de pointe

Stack technique moderne (Django, React, React Native, Redis, Celery, IA/LLM) permettant des déploiements rapides, sécurisés et maintenables. Pratiques DevOps (CI/CD, tests automatisés, infrastructure as code) pour une qualité maîtrisée.

▶  Engagement transfert de compétences

Nous ne livrons pas seulement un logiciel : nous formons les équipes, documentons l'architecture et accompagnons la montée en autonomie des équipes IT du Ministère. La dépendance vis-à-vis du prestataire décroît dans le temps.

▶  Support local pérenne

Présence locale, réactivité en fuseau horaire GMT pour le support, capacité à mobiliser une équipe sur site si nécessaire. Nous parlons le même contexte réglementaire et culturel que nos clients africains.

▶  Engagement RSE

Engagement à recruter et former des développeurs locaux ivoiriens sur le projet, contribuant au renforcement de l'écosystème numérique national.

11.3  Équipe projet dédiée

| Rôle | Expérience | Temps alloué | Responsabilités clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | 10 ans | 100 % | Pilotage, coordination DGT, reporting, gestion des risques |
| Architecte technique senior | 12 ans | 60 % | Architecture système, sécurité, choix technologiques, revue de code |
| Lead développeur Backend | 8 ans | 100 % | API Django, base de données, intégrations CNPS/CNSS |
| Développeur Backend #2 | 5 ans | 100 % | Modules métier, tests unitaires, performances |
| Lead développeur Frontend | 7 ans | 100 % | Interface web React/TypeScript, UX, accessibilité |
| Développeur Mobile | 5 ans | 100 % | Application React Native iOS/Android |
| Expert IA / Data Science | 6 ans | 60 % | Chatbot juridique, OCR, observatoire, ML |
| Ingénieur DevOps / Sécurité | 7 ans | 60 % | Infrastructure cloud, CI/CD, monitoring, audit sécurité |
| Spécialiste Formation | 8 ans | 80 % | Formation agents DGT, guides utilisateurs, accompagnement changement |
| Ingénieur support (post-prod) | 4 ans | 100 % | Helpdesk, maintenance, tickets, monitoring quotidien |

11.4  Références pertinentes

| Projet | Contexte et résultats |
| --- | --- |
| Plateforme nationale de gestion de projets et courrier administratif | Administrations centrales — Gestion de 10 000+ documents et 500+ utilisateurs simultanés |
| Système de diligences et GED électronique sécurisée | Secteur financier — Conformité UEMOA, audit trail complet, zéro incident de sécurité en 3 ans |
| Plateforme e-commerce et paiement mobile (Orange Money / Wave) | Secteur commerce — 50 000+ transactions/mois, intégration CinetPay et Bizao |
| Solution de gestion de la publicité digitale et affichage | Médias et communication — Campagne cross-supports, reporting temps réel |
| Application mobile de terrain pour inspection qualité | Agro-industrie — Fonctionnement hors-ligne, sync GPS, 200+ inspecteurs mobiles |

12.  PROPOSITION DE VALEUR DIFFÉRENCIANTE

Pourquoi choisir Numerix Digital et la Plateforme e-Inspection du Travail plutôt qu'une solution générique ou un développement interne ?

✓ Conçu pour la Côte d'Ivoire La solution intègre nativement le Code du Travail ivoirien (Loi 2015-532), les conventions collectives nationales, les 19 directions régionales du travail, les opérateurs SMS locaux (Orange CI, MTN CI, Moov Africa) et le contexte linguistique national (Dioula, Baoulé, Attié). Ce n'est pas une solution étrangère adaptée : c'est une solution pensée pour la Côte d'Ivoire.

✓ Solution complète, non fragmentée 16 modules intégrés dans une seule plateforme = une seule source de vérité, une seule interface utilisateur, un seul fournisseur à gérer, une seule piste d'audit. Pas besoin d'assembler et de maintenir plusieurs logiciels disparates.

✓ IA au service des agents DGT Le chatbot juridique réduit la charge des agents en répondant aux questions récurrentes des travailleurs 24h/24. L'OCR et la transcription audio permettent de traiter plus rapidement des dossiers papier ou des témoignages oraux.

✓ Accessibilité sur mobile dans un contexte à forte pénétration smartphone La Côte d'Ivoire compte plus de 20 millions d'abonnés mobiles. L'application mobile native (iOS/Android) + la conception mobile-first du portail web garantissent l'accès au service depuis n'importe quel smartphone, même en connexion 3G.

✓ Pérennité et autonomie Transfert de code source, formation des développeurs IT du Ministère, documentation architecture complète : la DGT devient progressivement autonome et n'est pas dépendante à vie du prestataire pour les évolutions courantes.

✓ Retour sur investissement mesurable 60 % de réduction des délais de traitement des plaintes, 100 % de traçabilité, réduction des coûts papier et de déplacement estimée à 15 millions FCFA/an, amélioration de l'image institutionnelle de la DGT auprès des partenaires sociaux.

13.  CONDITIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES

Propriété intellectuelle

La licence logicielle accordée à la Direction Générale du Travail est perpétuelle, non exclusive et non transférable. Le code source des développements spécifiques réalisés pour la DGT-CI peut être cédé en pleine propriété sur demande, dans les termes d'un avenant au contrat principal.

Confidentialité

Numerix Digital s'engage à maintenir la stricte confidentialité de toutes les informations, données, documents et accès mis à disposition dans le cadre du projet. Cet engagement s'applique à l'ensemble du personnel de Numerix Digital mobilisé sur le projet et est valable sans limitation de durée, y compris après la fin du contrat. Un accord de confidentialité (NDA) séparé peut être signé à la demande de la DGT.

Protection des données personnelles

La plateforme est conçue en conformité avec la Loi ivoirienne n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel (ARTCI) et les recommandations du RGPD européen. Les données personnelles des travailleurs et employeurs ne seront jamais transmises à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales. Un registre des traitements de données sera mis à disposition de la DGT.

Hébergement et souveraineté des données

Les données de la DGT seront hébergées sur des serveurs physiquement situés en Côte d'Ivoire ou dans l'UEMOA, à la demande du Ministère. Numerix Digital peut également déployer sur une infrastructure on-premise au sein des datacenters gouvernementaux.

Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement à ses obligations contractuelles résultant d'un événement de force majeure tel que défini par le droit ivoirien (catastrophe naturelle, émeutes, pandémie, interruption des réseaux nationaux).

Droit applicable et juridiction

Le présent contrat est régi par le droit de la République de Côte d'Ivoire. Tout litige relatif à son interprétation ou son exécution sera soumis, à défaut d'accord amiable dans un délai de 30 jours, à la juridiction compétente du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont les parties font expressément élection de domicile.

Sous-traitance

Numerix Digital pourra faire appel à des sous-traitants spécialisés pour certaines prestations (hébergement cloud, sécurité, gateway SMS). La DGT en sera informée par écrit. La responsabilité contractuelle principale demeure celle de Numerix Digital.

Modifications du contrat

Toute modification du périmètre, des délais ou du budget fera l'objet d'un avenant signé par les deux parties avant mise en œuvre. Un comité de pilotage mensuel est mis en place pour piloter conjointement le projet et traiter les demandes d'évolution.

Résiliation

Chaque partie peut résilier le contrat avec un préavis de 60 jours en cas de manquement grave non corrigé de l'autre partie dans un délai de 30 jours après mise en demeure. Les livrables réalisés restent la propriété de la DGT, les sommes correspondantes aux livrables acceptés restent dues.

14.  ANNEXES TECHNIQUES

Annexe A – Endpoints API principaux

La plateforme expose une API RESTful documentée via Swagger/ReDoc accessible à /api/v1/docs/ (authentification requise). Les principaux groupes d'endpoints sont :

| Endpoint | Fonctionnalités couvertes |
| --- | --- |
| /api/v1/auth/ | Authentification : login, refresh token, logout, 2FA setup |
| /api/v1/users/ | Gestion des utilisateurs, profils, rôles, permissions |
| /api/v1/enterprises/ | Registre des entreprises, score conformité, documents |
| /api/v1/complaints/ | Plaintes : CRUD, assignation, changement de statut, pièces jointes |
| /api/v1/inspections/ | Zones, missions, rapports d'inspection, PV |
| /api/v1/mediations/ | Séances de médiation, convocations, PV de conciliation |
| /api/v1/judicial/ | Procédures judiciaires, audiences, décisions |
| /api/v1/domestic/ | Travailleurs domestiques, contrats, certifications |
| /api/v1/ai/ | Chatbot juridique, analyse documentaire, transcription |
| /api/v1/observatory/ | Statistiques, rapports, indicateurs, exports |
| /api/v1/bi/ | Tableaux de bord, widgets, rapports personnalisés |
| /api/v1/ged/ | Documents, versionnage, audit trail GED |
| /api/v1/notifications/ | Préférences, historique des notifications |
| /api/v1/administration/ | Configuration système, audit log, paramètres |
| /api/v1/landing/ | Articles, FAQ, annuaires des directions |

Annexe B – Schéma d'intégration avec les systèmes existants

La plateforme prévoit les intégrations suivantes avec les systèmes tiers ivoiriens :

| Système tiers | Nature de l'intégration |
| --- | --- |
| CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) | Vérification en temps réel de l'immatriculation et de la situation cotisante d'une entreprise lors du dépôt d'une plainte. |
| DGI / e-impôts | Validation du NIF des entreprises enregistrées dans la plateforme. |
| RCCM (Registre du Commerce) | Vérification et enrichissement des données des entreprises depuis le Greffe du Tribunal de Commerce. |
| e-services.ci | Portail unique des services publics ivoiriens — interconnexion pour la connexion citoyenne (SSO). |
| Orange CI / MTN CI / Moov Africa | Gateway SMS pour l'envoi de notifications et d'OTP aux utilisateurs mobiles. |
| CinetPay / Bizao | Paiement en ligne des frais de dépôt de dossier (si applicable dans une phase ultérieure). |

Annexe C – Glossaire

| Sigle / Terme | Définition |
| --- | --- |
| DGT | Direction Générale du Travail |
| CNPS | Caisse Nationale de Prévoyance Sociale – Côte d'Ivoire |
| RCCM | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier |
| JWT | JSON Web Token – mécanisme d'authentification sécurisé |
| OTP | One-Time Password – code à usage unique pour l'authentification 2FA |
| GED | Gestion Électronique des Documents |
| SLA | Service Level Agreement – accord sur les niveaux de service |
| RBAC | Role-Based Access Control – contrôle d'accès basé sur les rôles |
| PV | Procès-Verbal (d'infraction, de conciliation, de réception) |
| OIT | Organisation Internationale du Travail (BIT en Français – Bureau International du Travail) |
| OCR | Optical Character Recognition – reconnaissance optique de caractères |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment – pratique DevOps de déploiement automatisé |
| RTO | Recovery Time Objective – délai de reprise après incident |
| RPO | Recovery Point Objective – perte de données maximale tolérée |
| ARTCI | Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire |

ACCEPTATION DE L'OFFRE

Pour accepter la présente offre commerciale, veuillez retourner ce document signé, daté et revêtu du cachet officiel de la Direction Générale du Travail à l'adresse : franckalain.ai@gmail.com — avec pour objet : « Acceptation Offre OC-DGT-CI-2026-001 ».

| Pour Numerix Digital | Pour la Direction Générale du Travail – CI |
| --- | --- |
| Nom et titre : | Nom et titre : |
| Date : | Date : |
| Signature : | Signature : |
| Cachet officiel : | Cachet officiel : |

Numerix Digital  •  franckalain.ai@gmail.com  •  numerix.digital@gmail.com
Plateforme : api-e-inspection.numerix.digital  •  Réf. OC-DGT-CI-2026-001  •  13 June 2026
Document confidentiel – Usage exclusif de la Direction Générale du Travail de Côte d'Ivoire